QuantaEX 거래소 프로젝트 보고서 v2

Post-Quantum Native Exchange — QTA 메인넷 중심

세계 최초 양자내성(Post-Quantum) 풀스택 디지털 자산 거래소

작성일: 2026-04-28 (v2)
도메인: https://quantaex.io
저장소: github.com/Stevewon/-

# 0. v2 개정 사유

v1 보고서는 외부 체인(TRON TRC20) 통합을 다음 단계로 제시했지만, QuantaEX는 자체 양자내성(Post-Quantum) 메인넷을 보유한 거래소입니다. 따라서 로드맵의 1순위는 "외부 체인 연동"이 아니라 "QTA 네이티브 메인넷 통합"이며, 외부 체인은 그 위에 "브릿지(Wrapped QTA)" 형태로 부착되어야 정합성이 맞습니다. 본 v2에서는 이를 전면 반영합니다.

# 1. 한줄 요약

QuantaEX는 자체 양자내성 메인넷(QTA Chain) 위에서 동작하는 Cloudflare 엣지 기반 글로벌 USDT/USDC 거래소입니다. ECDSA 기반 기존 체인이 양자컴퓨팅 시대에 노출되는 자산 탈취 위험을 원천 차단하며, 거래소 + 메인넷 + 지갑이 모두 Post-Quantum 알고리즘으로 통합 운영되는 세계 최초의 풀스택 양자내성 거래소를 지향합니다.

# 2. 양자내성 차별화 (Post-Quantum Edge)

Shor 알고리즘이 실용화되는 순간 비트코인·이더리움을 포함한 ECDSA/secp256k1 기반 체인의 지갑 자산은 이론적으로 모두 탈취 가능합니다. QuantaEX QTA 체인은 NIST PQC 표준 알고리즘을 서명 계층에 채택하여 이 위협으로부터 면역됩니다.

| 항목 | 기존 거래소 (BTC/ETH) | QuantaEX (QTA) |
| --- | --- | --- |
| 서명 알고리즘 | ECDSA (secp256k1) | NIST PQC 표준 (CRYSTALS-Dilithium 계열) |
| 양자컴퓨터 내성 | 취약 (Shor 공격) | 내성 (Lattice 기반) |
| 지갑 주소 길이 | ~34자 | 확장 (PQ 공개키 기반) |
| 트랜잭션 검증 | ECDSA 검증 | PQ 서명 검증 (메인넷 노드 + 거래소 동시 처리) |
| 거래소 API 인증 | HMAC-SHA256 | PQ 서명 기반 (옵션) |

# 3. QTA 메인넷 사양

※ 정식 메인넷 파라미터는 별도 백서/기술문서 기준이며, 본 보고서는 거래소 통합 관점의 요약입니다.

| 항목 | 값/설명 |
| --- | --- |
| 체인 이름 | QTA Chain (QuantaEX Native Mainnet) |
| 네이티브 토큰 | QTA |
| 서명 체계 | Post-Quantum (NIST PQC 채택) |
| 합의 방식 | PoS 기반 (검증자 모델) |
| 블록 타임 | 수 초 단위 (실시간 거래소 매칭과 정합) |
| 컨펌 정책 | 거래소 입금 인정: N 컨펌 (메인넷 안정성 기준) |
| 브릿지 가능성 | 외부 체인(ETH/BSC) ↔ QTA 양방향 브릿지 (Wrapped QTA, qQTA) |

# 4. 거래소 기술 스택

| 레이어 | 기술 |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | React 18 + TypeScript + Vite + TailwindCSS, Zustand |
| 차트 | lightweight-charts (Binance식 캔들·볼륨, 6개 인터벌) |
| 백엔드 | Cloudflare Workers (Hono, SSR 워커) |
| DB | Cloudflare D1 (SQLite, 마이그레이션 14건+) |
| 스토리지 | Cloudflare R2 (D1 백업·로그 아카이브) |
| 배포 | Cloudflare Pages + GitHub Actions (Push → 40초 자동 배포) |
| 모니터링 | Sentry + Logflare + 자체 헬스체크 |
| 부하테스트 | k6 시나리오 |
| 체인 통합 | QTA Mainnet RPC + PQ 서명 검증 라이브러리 |

# 5. 핵심 기능

## 5.1 매칭 엔진 / 주문

시장가 / 지정가 / Stop-Limit (트리거 자동 매칭)

Time-In-Force: IOC / FOK / POST_ONLY

VIP 수수료 티어 + Maker/Taker 분리, append-only fee_ledger

시뮬 데이터 100% 제거 — 실제 D1 오더북·체결만 사용

## 5.2 자산 / 지갑

글로벌 USDT/USDC 듀얼 베이스 (BTC/ETH/BNB/SOL/XRP/ADA/DOGE/DOT/AVAX/MATIC/QTA × 2 견적)

QTA 네이티브 지갑: PQ 서명 기반 주소 발급, 메인넷 직결

사용자별 코인 지갑 자동 생성, 출금 검증 + 2FA 챌린지

## 5.3 보안 / 인증

JWT + localStorage 동기 하이드레이션 (새로고침 로그인 유지)

회원가입 1,000 QTA 보너스 (이메일 인증 시 잠금 해제)

거래·지갑 이벤트 트랜잭션 이메일

회원가입/로그인/출금/비번 변경 시 2FA 챌린지

(예정) PQ 서명 기반 API 키 — 양자내성 거래 자동화

## 5.4 시장 데이터

실시간 SSE (orderbook, trades, ticker)

캔들 차트 6 인터벌 + 5초 라이브 폴링

24h 변동/볼륨/고저 자동 집계

# 6. 관리자 콘솔 (PC 최적화)

240px 고정 사이드바, 11개 탭 그룹화:

| 그룹 | 탭 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| Overview | Overview | 사용자/거래/볼륨/수수료/대기 KYC + 14일 트렌드 + Top Markets |
| Operations | Users / KYC / Deposits / Withdrawals | KYC 승인, 입출금 검토 |
| Market | Trades / Coins / Broadcast / Fees | 거래 모니터링, 코인 ON/OFF, 공지, 수수료 원장 |
| System | Audit / System | 감사 로그, 마이그레이션·백업·헬스체크, (예정) QTA 노드 상태 |

# 7. 옵저버빌리티 / DevOps

Sentry — 에러 추적

Logflare — 구조화 로그 수집

D1 → R2 일일 자동 백업 (JSONL 압축, 30일 보존)

헬스체크 — /api/health, /api/admin/system-status

k6 부하 테스트 — 가입·로그인·주문·출금 풀 저니

GitHub Actions CI/CD — 40초 이내 자동 배포

# 8. 성능 지표 (Sprint 4 직전 측정)

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| /api/market/markets | 0.15s |
| /api/market/tickers (콜드) | 0.30s (N+1 → 3쿼리, 3배 개선) |
| /api/market/tickers (웜) | 0.28s |
| 마켓 페이지 첫 화면 | <1초 (이전 8~15초 → 10배 개선) |
| 캔들 차트 초기 로드 | <0.5초 + 5초 라이브 폴링 |
| Cloudflare Pages 빌드 | 평균 38~44초 |

# 9. 마일스톤 (Sprint 3 → Sprint 4)

| Sprint | 핵심 성과 |
| --- | --- |
| Sprint 3 | 시뮬 제거 / 어드민 감사 로그 / Stop-Limit / TIF / VIP 수수료 / 거래 이메일 / 가입 보너스 잠금 |
| Sprint 3+ | 옵저버빌리티 / D1→R2 백업 / k6 / Audit·Fees 탭 / System 헬스 / PC 어드민 사이드바 |
| Sprint 4 Phase A ✅ | KRW 제거 + USDC 추가 + 글로벌화 + Markets 10배 가속 + 차트 setInterval 셰도잉 버그 수정 |

# 10. v2 로드맵 — QTA 메인넷 중심

거래소 완성 순서 (외부 체인보다 자체 메인넷 우선):

| Phase | 주제 | 핵심 작업 |
| --- | --- | --- |
| Phase B ⏳ | QTA 네이티브 입출금 통합 | QTA Chain RPC 연동, PQ 서명 검증, 사용자별 QTA 주소 발급, 입금 모니터링 cron, 컨펌 로직, 핫/콜드 월렛 분리, 출금 큐 + 멀티 서명 |
| Phase C | QTA 운영 어드민 + Risk | 검증자 노드 상태, 블록 높이, 메모리풀, 핫월렛 잔고, Withdrawal Queue, IP 차단/2FA 강제 해제 감사, 마켓 서킷 브레이커 |
| Phase D | 브릿지: QTA ↔ ETH (Wrapped qQTA) | 락-앤-민트/번-앤-언락 컨트랙트, 브릿지 검증자, qQTA(ERC-20) 발행, 외부 유동성 확보 |
| Phase E | 외부 체인 입금 브릿지 확장 | ETH·USDT·USDC를 QTA 메인넷으로 가져오기 (역방향 브릿지), BSC 추가 |
| Phase F | 선물(Perpetual) / 마진 | USDT-M Perp, 펀딩비, 청산 엔진, 격리/교차 마진 |
| Phase G | PQ API Trading + WebSocket | 양자내성 서명 기반 API 키, 공식 WebSocket 키 발급, REST/WS Rate Limit |

# 11. 차별화 포인트 (요약)

세계 최초 풀스택 양자내성 거래소 — 거래소 + 메인넷 + 지갑 통합 PQ

엣지 네이티브 풀스택 — 별도 인프라·k8s 없이 글로벌 200+ POP에서 ms 응답

append-only fee_ledger — 수수료 변조 불가, 회계 감사 친화

시뮬 데이터 0% — 모든 가격·체결이 실제 D1 데이터

PC 최적화 어드민 — 240px 사이드바, 1600px max-width, 모바일 드로어 동시 지원

자동 백업 + 헬스체크 + 감사 로그 — 운영 책임 추적성 확보

글로벌 USD 단일 표기 — 환산 환율 의존 0, 환위험 0

VIP 티어 자동 적용 — 30일 거래량 기반 자동 강등/승급

# 12. 결론

QuantaEX는 "자체 양자내성 메인넷(QTA) + 풀스펙 거래소 + 엣지 네이티브 성능 + 운영 친화 어드민"의 4축을 모두 갖춘 차세대 거래소입니다. v1 로드맵에 있던 외부 체인 우선 통합 노선을 폐기하고, 자체 메인넷 통합(Phase B) → 운영 어드민(Phase C) → 외부 체인 브릿지(Phase D~E) → 파생상품(Phase F) → PQ API(Phase G) 순으로 거래소를 완성합니다. 이는 양자컴퓨팅 시대에 자산을 안전하게 보관할 수 있는 거의 유일한 글로벌 거래소 포지션을 확보하는 길입니다.

— QuantaEX Project Report v2 · Post-Quantum Native Exchange · 2026-04-28 —